Договор подряда

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

с.Б.Кайбицы	                                                               «13» марта 2010г.

ООО «Управляющая компания Кайбицкого района» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нигматзянова Ф.Р  , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Строительная Фирма «Вика», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Хайруллина Ф.М, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Заказчик поручает и производит оплату, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок  по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу 422330, РТ Кайбицкий район, ст. Куланга ул.Светлая.д.21.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, составляет 410880,40 руб., в том числе НДС 94647,27 руб., в соответствии с проектной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора и представляется «Заказчиком» «Подрядчику» после подписания настоящего договора.

3. Платежи, расчеты, затраты.

3.1. Заказчик предоставляет «Подрядчику» аванс в размере до 30% от стоимости настоящего договора в сроки, определенные сторонами, для приобретения Подрядчиком материалов.

Приобретение материалов необходимых для исполнения заключенного договора проводиться  подрядчиком с использованием ресурса ЭТИС «Межрегиональная выставка-продажа».

В течение 3 рабочих дней со дня заключения сделки по приобретению материалов, необходимых для исполнения договора, подрядчик направляет соответствующие сведения в Каталог договоров субподряда с получением соответствующей отметки из указанного ресурса.

3.2. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы производится на основании сданных и принятых «Заказчиком» актов выполненных работ КС-2 и справки КС-3, согласованных с Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан и Главным инвестиционно-строительным управлению Республики Татарстан (далее - ГИСУ РТ ) при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный сторонами  срок.

3.3. При выявлении в ходе  проверок Заказчика уполномоченными органами (Счетная палата, Департамент казначейства Министерства финансов РТ и т. п.) нарушений «Подрядчик»  возвращает полученные по настоящему договору суммы в размере, соответствующем выявленным в ходе проверки суммам завышения стоимости выполненных работ (объемов работ, расценок, и т.д.) в многоквартирном доме в срок семи дней.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами. Начало работ 15.03.2010 г.  окончание  21.05.2010 г.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. до начала работ оповестить нанимателей и собственников помещений в многоквартирном доме о планируемых работах и сроках их проведения;

5.1.2.направить Подрядчику  утвержденную в установленном порядке проектную документацию, иные необходимые для проведения капитального ремонта материалы до начала его проведения;

5.1.3. подготовить для рассмотрения и утверждения титульный список объектов капитального ремонта;

5.1.4. рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный Подрядчиком» календарный график производства работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора;

5.1.5. принять акты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора   по формам  КС-2,  КС-3.

5.1.6. совместно с ГИСУ РТ осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком выданных соответствующими органами предписаний, соблюдением качества работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;

5.1.7. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы;

5.1.8. контролировать выполнение календарного графика производства работ;

5.1.9. до начала производства работ по капитальному ремонту организовать работу по очистке и вывозу мусора из подвалов и чердаков обслуживающей организацией, осушению подвалов;

5.1.10. обеспечить сдачу многоквартирного дома под производство работ Подрядчику;

5.1.11. осуществлять контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в соответствии с требованиями к разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Татарстан, утвержденными приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального Республики Татарстан от 26.09.2007 г. № 157/о (в редакции приказа министерства от  24.07.2008 г.  №111/0), и нормативами предельных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов по видам работ на единицу измерения на 2010 год, утвержденными приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального Республики Татарстан от 11.02.2010 г. № 11/о.

5.1.12. организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного капитальным  ремонтом многоквартирного дома;

5.1.13. зарегистрировать настоящий договор в Реестре договоров подряда Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.

5.2 Заказчик имеет право:

5.2.1. контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств, в ходе реализации договора;

5.2.3.  осуществлять контроль за ходом и качеством работ, выполняемых по настоящему договору;

5.2.4. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

5.2.5. принимать решения о временном прекращении проведения капитального ремонта;

5.2.6. при обнаружении отступления от проекта, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, приостанавливать работы в целях исправления обнаруженных дефектов и предъявлять виновной стороне предусмотренные договором санкции.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. вести  общий  журнал производства работ установленного  образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7;

6.1.2. вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128;

6.1.3. в течение 10 дней после подписания настоящего договора назначить ответственного исполнителя, имеющего право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ;

6.1.4. в приоритетном порядке обеспечить приобретение материалов, конструкций, приборов с использованием ресурса ЭТИС «Межрегиональная выставка-продажа» и в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства от 26.09.2007 г. № 157/о (в редакции приказа от  24.07.2008 г. № 111/о);

6.1.5. обеспечить качественное выполнение работ по капитальному ремонту в объемах и в сроки, предусмотренные календарным графиком производства работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями;

6.1.6. обеспечить разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, испытания (в случае необходимости) и контроль качества принимаемых материалов;

6.1.7. обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение;

6.1.8. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по рекультивации земель;

6.1.9. принять участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ;

6.1.10.  установить гарантийный срок 5 лет со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем, материалов в эксплуатацию после капитального ремонта. Если в период гарантийной эксплуатации многоквартирного дома обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные  с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения многоквартирного дома со стороны третьих лиц. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера;

6.1.11. в случае некачественного выполнения работ - своими силами переделать эти работы  без увеличения стоимости настоящего договора в согласованный с Заказчиком срок для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика;

6.1.12. за свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;

6.1.13. возмещать Заказчику стоимость электрической энергии, холодной воды, использованных при производстве работ.

6.1.14. сдавать на коммерческий учет все установленные приборы учета, предоставляет  Заказчику акт о постановке на коммерческий учет до сдачи объекта в эксплуатацию;

6.1.15. в случае привлечения контрольными или надзорными органами Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности  (уплате административного штрафа) за нарушение Подрядчиком в ходе производства ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, Подрядчик оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от Заказчика соответствующего обращения.

6.2. Подрядчик имеет право требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

7. Приемка выполненных работ и отремонтированного многоквартирного дома

7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

В срок до 25 числа каждого месяца Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, которые Заказчик подписывает в случае, если работы выполнены в соответствии с требованиями законодательства и настоящего договора. На основании подписанного акта в срок до 1 числа следующего месяца Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ КС-3. Справки, представленные позже, Заказчиком не принимаются. В случае ненадлежащего выполнения работ перечень недоработок и сроки их устранения за счет «Подрядчика» указываются в соответствующем акте.

7.2. Приемка завершенного ремонтом многоквартирного дома осуществляется рабочей и приемочной комиссиями, в состав которой входит представители Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан и ГИСУ РТ. Комиссия приступает к работе в течение десяти дней после получения «Заказчиком» уведомления «Подрядчика» о готовности многоквартирного дома. Заказчик представляет для утверждения состав и порядок работы рабочей комиссии с участием представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

7.3. Подрядчик после оформления приемки многоквартирного дома Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию осуществляется в соответствии с  законодательством.

7.5. Подрядчик обязан передать Заказчику» вместе с результатом работы исполнительную документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

8.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств, приостанавливаются, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.

8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период действия форс-мажорных обстоятельств.

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством.

9.2. На Подрядчике лежит риск случайной гибели или случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его Заказчику.

9.3. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине Подрядчика, устранение последствий аварий производится за его счет.

9.4. В случае нарушения календарного графика производства работ Подрядчик оплачивает штраф в размере 0,01 % за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора.

9.5. В случае использования Подрядчиком материалов и оборудования ненадлежащего качества, а также в случае предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от стоимости настоящего договора.

9.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора и возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные Заказчиком Подрядчику по настоящему договору, в полном объеме.

10. Изменение и расторжение договора

10.1. Условия договора могут изменяться по соглашению Сторон в установленном порядке.

10.2. Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть договор в случаях:

нецелевого использования Подрядчиком средств, получаемых по настоящему договору;

нарушения Подрядчиком сроков, установленных  календарным  графиком  производства работ;

нарушения Подрядчиком технологий производства работ.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, регистрации его в Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан (зональных жилищных инспекциях) и действует до 31 декабря 2010 года.

13. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»	                                         «Подрядчик»

| 422330, РТ Кайбицкий район, с.Б.Кайбицы,ул.Гисматуллина,2 ИНН 1621003535 Банковские реквизиты: ОАО» Ак Барс» Банк Апастовский филиал Кайбицкий доп.офис р/с 40603810413370000164 БИК 049205805 ОКПО 63996153 ОКОНХ 75.32.10 ОКФС 16 ОКОГУ 49013 ОКОПФ 65 КПП 162101001 ОКАТО 922298088001 Директор Нигматзянов Ф.Р. |  | 420138, РТ,г.Казань, ул.Дубравная,38 ИНН 1660117409 Банковские реквизиты: ОАО « Ак Барс» банк г.Казань р/с 40702810245350000101 БИК 049105805 ОКПО 87860010 ОКОНХ ОКФС 16 ОКОГУ 49013 ОКОПФ 65 КПП 165901001 ОКАТО 92401380000 Директор Хайруллин Ф.М. |
| --- | --- | --- |